海安市人民政府文件

海政发〔2024〕18号

市政府关于印发海安市

项目预审核工作管理办法的通知

各区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门、各直属单位：

《海安市项目预审核工作管理办法》已经市政府第十七届人民政府27次常务会议研究通过，现予以印发，请遵照执行。

海安市人民政府

2024年5月16日

（此件公开发布）

海安市项目预审核工作管理办法

为进一步提升土地节约集约利用水平，充分调动各区镇各部门工作积极性和主动性，因地制宜、因势利导，坚持亩均论英雄，推动更多项目实现增资增效不增地，赋能经济社会高质量发展，特制订本办法。

一、项目审核主体及范围

- （一）审核主体

- 海安市项目预审委员会由市政府主要负责人任主任委员，市政府分管负责人任副主任委员，市数据局、发改委、资源规划局、生态环境局、财政局、税务局、商务局、应急管理局等部门主要负责人为成员。预审委员会下设办公室，办公室设在数据局，数据局主要负责人任办公室主任。

- （二）审核范围

- 1.列入《海安市项目集中预审清单》（附件1）中工业、服务业项目类型由市项目预审委员会负责预审，其他类型项目原则上由区镇自行审核，无需上报市项目预审委员会。若因区镇专业力量不够，在产业政策、行业准入等方面难以研判，可向市预审委员会提出集中预审申请。

- 2.集体建设用地联营类项目通过项目初审后提交市分管负责人审核。

二、审核部门及区镇职责

市项目预审委员会各组成部门须明确专人担任项目初审联席会议代表参加项目初审。涉及码头建设项目，市交运局安排专人参会；涉及河流建设项目，市水利局安排专人参会；涉及生产废水排入市政污水管网项目，市住建局安排专人参会；其他部门可根据每次审核项目所涉事项另行通知。区镇参会人员由区镇统一安排，一般为项目拟落户区镇分管负责人、项目办负责人、招商负责人等。

（一）部门职责

数据局负责项目落户审核工作的组织协调，定期和不定期召集各相关部门及时进行项目初审，牵头提出综合初审意见，定期汇总并提交预审委员会审定。初判项目是否符合法律法规、产业政策等要求，确定建设项目环境影响评价类别。

发改委负责审核项目选址是否符合国民经济和社会发展规划、产业规划，确认项目行业归类、产业类别及投资母体公司企业属性，审核设备订购额和清单、建设内容、建设周期、固定资产投资、亩均投资强度、亩均税收等主要投入产出指标情况；对照全市能源消费增量控制目标和煤炭消费总量控制要求，审核项目能效水平是否满足要求，能耗替代指标是否有保障；综合研判项目投资母体公司或投资人信用。

资源规划局负责审核项目选址是否符合国土空间总体规划、区镇详细规划，是否位于城镇开发边界范围内，是否符合海安市土地征收成片开发方案；是否占用林地、湿地、自然保护区和省级公益林等敏感区域；审核新增建设用地规模指标和计划指标是否配置或计划配置；审核建筑密度、容积率、非生产性用房等建筑设计指标是否符合规范以及提质增效要求；审核项目用地规模是否符合节约集约用地要求，是否需要开展节地评价。

生态环境局负责审核项目选址是否符合环境保护规划及“三线一单”生态环境分区管控实施方案要求；确定项目所在地块是否需要开展污染场地调查与评估，并根据评估结论决定是否需要开展生态修复；审核项目是否满足规划环评（含审查意见）及其他相关环境准入要求；审核项目主要污染物排放指标是否有保障。

税务局、财政局负责审核项目投资母体公司财务数据报表、汇算清缴资料，参与研判企业投资经济可行性、项目税收贡献的可达性；对涉及政府设备补贴、政府代建厂房的项目以及先期基础设施配套投入，研判政府财政承受力。

商务局负责研判投资母体公司投资意向、行业地位、项目质态、综合实力及外资到账、总部功能设立的可行性，并对项目的商务条款进行综合研判。

应急管理局负责指导项目依法落实建设项目安全设施“三同时”规定，依法贯彻落实安全生产法律法规、标准规范，指导完善安全生产条件。

各部门根据各自职责，分别对项目初审提出意见或建议，形成综合初审意见，并在部门初审意见表中签字。

（二）区镇职责

项目所在区镇安排专人指导企业按要求填报申报表，并对下列材料进行审核和确认。相关申报材料主要有：

1.项目落户建设预审申报表；

2.企业拟设立企业名称，企业法定代表人身份证复印件；

3.拟落户地块国土空间总体规划图（局部）；

4.经区镇审核并经区镇主要负责人确认的详细设备金额和清单；

5.项目用地红线图；

6.外来投资企业和新征用地技改扩建企业近期财务报表、汇算清缴资料等；

7.企业属性证明材料；

8.通过初审的项目，提供项目污染物排放估算报告；

9.项目投资母体公司营业执照或投资人征信报告、投资母体公司及拟投资项目产品、工艺、原辅料、设备等介绍资料。

10.项目投资协议初稿。

三、项目审核流程

（一）区镇申报

项目招引洽谈期间可邀请相关部门先期介入。对满足区镇预审相关条件的项目，按照《区镇盘活资源类项目审核要点一表通》（附件2）相关要求自行审核，填写《区镇盘活厂房项目审核表》（附件3），报市项目预审委员会办公室备案；其余项目执行集中预审要求，由区镇向市项目预审委员会办公室提交预审材料。

- 集中预审

- 市项目预审委员会办公室召集相关部门分管负责人举行项目初审联席会议，提出综合初审意见，并对照项目质量评分标准进行综合评分、评级，提交项目预审委员会。市项目预审委员会召集相关部门主要负责人举行项目预审会议，提出预审意见。

（三）签订协议

项目投资方和落户地区镇，根据甲、乙双方义务，签约项目投资协议、项目监管协议，并报市投资服务中心统一编号存档。

（四）高效服务

项目通过预审后，相关区镇为项目配备“一对一”代办专员，提供“全流程”优质代办服务；相关涉审部门为企业提前开展“批前”辅导，制定个性化“批前”服务清单，指导企业做好报审准备工作。

（五）并联推进

凭项目预审意见，资源规划局开展规划审批、土地征供，数据局开展立项、环评审批、节能审查（已赋权的区镇按要求依法实施审批）、施工许可，住建局开展施工图联合审查。

（六）绩效评价

相关主管部门对照产业项目投资协议、监管协议中区镇政府和投资业主双方权利义务，进行项目绩效评价。

四、审核注意事项

各审核部门在项目预审时需对照以下审核要点进行审核。

（一）投资规模方面

总投资为5亿元或3000万美元及以上重大项目可新征用地；总投资低于5亿元或3000万美元项目原则上使用存量建设用地，或优先鼓励入驻工业综合体；投资母体为世界500强企业、中国500强企业、主板上市企业（含境外上市）、制造业单项冠军企业、专精特新中小企业等企业投资的优质项目（含优质外资项目）项目预审时可适当放宽供地条件，经市项目预审委员会会议研究后可实行“一事一议”。

（二）用地规模方面

用地规模小于1.5公顷且适宜使用高标准厂房的工业项目，项目预审时原则上不予单独供地。使用确因道路、河流、供电线路等分割的边角地小于1.5公顷的且不宜使用高标准厂房的工业项目，可单独供地。符合我市亿元工业项目标准、高于我市投入产出标准、科技含量高、不宜使用高标准厂房、且用地需求不高于1.5公顷的，实行一事一议。

（三）建筑设计方面

鼓励老企业“产业焕新、空间再造”，通过新上工业项目提升厂区容积率。对利用原厂区范围内零星空闲地新增建设厂房的工业项目，在项目预审时适当放宽容积率和主要贡献指标，实行“一事一议”。高标准厂房用地容积率一般不低于2.0；工业用地管理的研发项目用地容积率一般不低于2.5；一般工业用地，容积率不低于1.4，其中纺织丝绸、纺织服装、服饰项目用地容积率不低于2.0，时尚锦纶、现代家具项目用地容积率不低于1.8，电子信息项目用地容积率不低于1.6。列入省市特定产业、符合我市“十四五”制造业高质量发展规划发展导向的重点产业、战略性新兴产业，以及基于环保、安全、消防等要求和使用特殊工艺的工业项目用地容积率实行一事一议。

（四）项目质态方面

新征用地类项目采用综合打分制，项目质量评分标准设置基本分、加分类别及减分类别。基本分100分，其中产业类别20分、企业属性20分、总投资15分、固定资产投资强度10分、亩均税收35分；加分指标两类，其中外资项目类别加分不超过15分、总部功能类别加分不超过15分、外贸经济不超过10分；减分指标三类，其中用能类别减分不超过10分、排污类别减分不超过20分、政府资金类别减分不超过30分。

盘活存量工业用地类重特大项目质量评价仅考核亩均效益。

- （五）法拍类项目

- 对于法拍类盘活资源项目，行业类别一般须满足《海安市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（海政办发〔2021〕170号）、所在区镇（园区）生态环境准入清单中主导产业类型或海安市支持培育产业类型，区镇须及时督促买受人签订相关投资、监管协议，项目主要产出指标须满足区镇相关质效要求。各区镇应及时将拟落户项目相关要求告知市人民法院，同时提请市人民法院在法拍公告中予以明确。

五、其他事项

各区镇可参照此办法制定自行审核规则。

本办法自印发之日起施行。2022年11月29日施行的《市政府关于印发海安市项目审核工作暂行办法的通知》（海政发〔2022〕49号）停止执行。本办法由海安市人民政府负责解释。

附件：1.海安市集中预审项目清单

2.区镇盘活资源类项目审核要点一表通

3.区镇盘活资源项目审核表

4.海安市新征用地项目预审申报表

5.海安市新征用地项目落户建设预审意见

6.海安市集体建设用地联营项目初审意见

7.企业投资项目设备清单

8.海安市新征用地工业项目质量评分标准

9.海安市新征用地工业项目质量评分表

附件1

海安市集中预审项目清单

| 项目类型 | 新征用地类项目。 |
| --- | --- |
| 行业类别 | “两高”（高耗能、高排放）类项目：石化（2511-2519精炼石油产品制造）、焦化（2521炼焦）、煤化工（2522-2523煤制合成气生产、煤制液体燃料生产）、化工（26化学原料和化学制品制造业）、建材（30非金属矿物制品业）、钢铁（31黑色金属冶炼和压延加工业）、有色（32有色金属冶炼和压延加工业）、煤电（44电力、热力生产和供应业，4411和4412为主，4430可能涉及一小部分）。具体以市发改委认定为准。 |
| 项目投资 | 总投资5亿元或3000万美元及以上重大项目。 |
| 能耗总量 | 年综合能源消费量≥1000吨标准煤类项目。 |
| 产业类别 | 不符合《海安市“三线一单” 生态环境分区管控实施方案》（海政办发〔2021〕170 号）和各区镇规划环评生态环境准入清单中主导产业类型。 |
| 产证情况 | 土地证、房产证不齐全。 |

备注：入驻工业综合体项目按《海安市现代工业综合体项目建设管理意见》（海政发〔2021〕25号）执行。

附件2

区镇盘活资源类项目审核要点一表通

| 项目名称 | 建设地址 | 行业类别 | 所属区镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产业政策要求 |  |  |  |
| 文件 | 文件要求 |  | 项目相符性 |
| 《产业结构 调整指导目录（2024年本）》 | - 鼓励类项目：对属于鼓励类的新建项目，鼓励投资。 |  | 涉及，属于___ 不涉及 |
|  | - 允许类项目：鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类。 |  | 涉及，属于___ |
|  | - 限制类项目：禁止投资属于限制类的新建、扩建项目。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 |  | 不涉及 |
|  | - 淘汰类项目：对淘汰类项目，禁止投资。 |  | 不涉及 |
| 《<长江经济带发展负面 清单指南（试行，2022年版）>江苏省 实施细则》 | - 禁止在开发区、高新区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 |  | 涉涉及，属于___ 不涉及 |
|  | - 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 |  | 不涉及 |
|  | - 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（水泥、钢铁、平板玻璃、电解铝、船舶）的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 |  | 不涉及 |
| 二、选址要求 |  |  |  |
| 文件 | 文件要求 |  | 项目相符性 |
| 《江苏省通榆河水污染防治条例》 | - 海安市境内通榆河及主要供水河道为新通扬运河、如海运河、焦港河，其两侧一公里为一级保护区；其中与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区。（涉及区镇：开发区、高新区、曲塘镇、大公镇） |  | 涉涉及，属于___级保护区 不涉及 |
|  | - 通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目； （二）在河道内设置经营性餐饮设施； （三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾； （四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体； （五）将船舶的残油、废油排入水体； （六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品； （七）法律、法规禁止的其他行为。 通榆河一级保护区内禁止下列行为： （一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目； （二）新设排污口； （三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以 及城市生活垃圾填埋场； （四）使用剧毒、高残留农药； （五）新建规模化畜禽养殖场； （六）在河堤迎水坡种植农作物； （七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。 |  | 不涉及 |
| 关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知（苏政发〔2018〕74号） | - 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。 - 涉及海安的生态红线为新通扬运河（海安）饮用水水源保护区（范围：一级保护区：取水口上游1000米至下游500米）； - 老坝港旅游休闲娱乐区（范围：西侧自最新修测海岸线外侧约1100米，东至省管两沙线，南、北分别至安如线和安台线，具体以公布的规划红线图为准）。 |  | 涉涉及，属于___保护区 不涉及 |
| 江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省自然资源厅关于海安市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1085号） | - 海安市生态空间管控区域依法禁止或限制开发建设活动，区域如下：新通扬－通榆运河清水通道维护区、焦港河（海安市）清水通道维护区等22个清水通道维护区；高新区、李堡镇等5个蚕桑种质资源保护区；海安市里下河重要湿地。具体区域由区镇根据文件自行判断，并与资规部门确认。 |  | 涉涉及，属于___ 不涉及 |
| 《市政府办公室关于印发海安市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（海政办发〔2021〕170号） | - 重点管控单元：建设项目优先落户于重点管控单元，重点管控单元项目将各类开发建设活动限制在资源环境承载能力之内为核心，优化空间布局，提升资源利用效率。 |  | 涉涉及，属于___管控单元 不涉及 |
|  | - 一般管控单元：一般管控单元以保持区域生态环境质量基本稳定为目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染管控，推动区域环境质量持续改善。 - 建设项目落户于一般管控单元需填报《“三线一单”生态环境分区管控一般管控单元项目落户“一事一议”申报审批表》。 |  | 涉涉及，属于___管控单元 不涉及 |
|  | - 优先保护单元：依法禁止或限制开发建设活动。 |  | 涉涉及，属于___管控单元 不涉及 |
| 《江苏省印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）》 | - 新建、扩建项目须进入依法合规设立（通过规划环评审查或审核）且有印染定位的产业园区。 |  | 不涉及 |
| 《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4号） | - 不使用有毒有害危险化学品、环评类别依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》为报告表以及不需要编制环评文件的农药制剂、涂料、润滑油、油墨、橡塑助剂、环保助剂等复配类企业（项目），可在依法批准设立并经设区市人民政府组织完成安全环保评估论证的县级及以上工业园区、工业集中区实施产业集聚建设发展。 |  | 不涉及 |
|  | - 对于生产环节涉及化工工艺的化学药品原料药（271）、电子专用材料（3985）、食品及饲料添加剂（1495）、合成纤维（282）、生物基材料（283）、日用化学品（268）等《国民经济行业分类》（GB/T4757）非化工类别企业，可在县级及以上人民政府依法批准的工业园区、工业集中区集聚建设发展。 |  | 不涉及 |
| 《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规〔2023〕16号） | - 化工重点监测点（飞亚化工、康桥油脂、东材新材料、海安石油化工、科星化工）可以在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况下新建、改建、扩建化工项目。 |  | 不涉及 |
| 《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》的通知（通办〔2024〕6号） | - 其他区域禁止引进纯电镀项目（电镀项目一律进入海安电子信息产业园表面处理中心） |  | 不涉及 |
| 海安县废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业清理整顿实施方案（海政办发〔2018〕67号） | - 不再新批不符合园区产业规划定位的废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工项目。 |  | 不涉及 |
|  | - 新增用地的家具生产项目必须入驻滨海新区家具产业园。 |  | 涉涉及，属于___家具园区 不涉及 |
| 《关于印发海安市推进重点行业绿色发展实施方案的通知》（海办〔2021〕116号） | - 禁止新建再生纸项目，改建再生纸项目不增加产能。 |  | 不涉及 |
| 各区镇规划环评生态环境准入清单 | 23.以规划环评（跟踪评价）及批复文件为准。 |  | 属于___规划环评内，属于______行业 |
| 其他要求 |  |  |  |
| 24.项目选址须尽量规避环境敏感目标（学校、医院、人口密集区等）；对于项目拟选址距离环境敏感目标较近的项目，各区镇须组织环保管家加强选址可行性分析，避免项目落户后环境信访事件发生。 25.原则上开发区、高新区工业项目达产后亩均税收不低于15万元，滨海新区、曲塘镇、李堡镇、大公镇不低于10万元，墩头镇、白甸镇、南莫镇、雅周镇不低于8万元，同时区镇需在投资、监管协议中予以明确。 |  |  |  |

附件3

区镇盘活厂房项目审核表

审核编号：                             审核时间：  年   月   日

| 投资企业（自然人）名称 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |
| 项目投资人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 自有厂房面积（m2） |  |  |  |  |  | 盘活土地 面积（亩） |  |  |
| 不动产权证号 |  |  |  |  |  | 面积核实 |  |  |
| 主要产品及产能 |  |  |  |  |  | 主要原辅料及使用量 |  |  |
| 简述工艺流程和产排污环节，绘制生产工艺流程图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目投入产出情况 （万元） | 总投资 | 设备投资 |  |  |  | 年销售 | 年税收 | 亩均税收 |
|  | 本期投资 | 本期设备投资 |  |  |  | 本期年销售 | 本期年税收 | 亩均税收 |
|  | 计划开工时间 |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |
| 能源消费情况 | 能源种类 | 计量单位 |  | 年消耗 实物量 |  | 折标系数 | 折标准煤量（吨标准煤） |  |
|  | 电 | 万千瓦时 |  |  |  | 1.229 | 当量值 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.98 | 等价值 |  |
|  | 天然气 | 万立方米 |  |  |  | 12.143 |  |  |
|  | 其他能源 | 吨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年综合能源消费量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 当量值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 等价值 |  |
|  | 预测万元工业增加值能耗（吨标准煤/万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产废水排放量（万吨） |  |  |  |  | 废气排放量（吨） |  |  |
| 部门联合会商意见 招商部门： 经发部门： 项目办： 建设部门： 资源规划部门： 应急部门： 生态环境部门： （具体审核部门由各区镇根据项目情况进行调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管负责人： |  |  |  |  | 主要负责人： |  |  |  |

附件4

海安市新征用地项目预审申报表

（含盘活资源类重大项目）

申报时间：  年   月   日

| 投资企业（自然人）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别及代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目投资人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品及产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要原辅料及使用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简述工艺流程和产排污环节，绘制生产工艺流程图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用地建设计划 | 总用地面积 （亩） |  |  |  |  |  | 总建筑面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  | 计容建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容积率 |  |  |  |  |  | 现有用地（亩） |  |  |  |  |  |  |  | 新增建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增计容面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本期用地面积（亩） |  | 其中占用（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合国土空间规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存量用地 |  |  | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  | 未利用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规模指标和计划指标是否落实或计划落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目投入产出情况 （万元） | 总投资 | 其中固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亩均投资强度 | 年销售 |  |  |  |  | 年税收 |  |  |  | 亩均年税收 |
|  |  | 土地 |  |  | 厂房 |  |  |  |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本期 投资 | 其中固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本期亩均投资强度 | 年新增销售 |  |  |  |  | 年新增税收 |  |  |  | 亩均年税收 |
|  |  | 土地 |  |  | 厂房 |  |  |  |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消费情况 | 配套屋顶光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总装机容量（MWp） |  |  |  |  | 消纳方式 |  |  |  |  |  |  | 并网电压（V） |  |  |  | 年发电量（万千瓦时） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源种类 |  |  | 计量单位 |  | 年消耗实物量 |  |  |  |  |  |  | 折标系数 |  |  |  | 折标准煤量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  | 万千瓦时 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.229 |  |  |  | 当量值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 等价值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  | 万立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他能源 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年综合能源消费量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当量值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等价值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测万元工业增加值能耗（吨标准煤/万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新鲜水用量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产废水排放量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所需配套基础设施完成情况： （如未完成则将需要完成的配套资源投入情况填入下表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施配套情况 | 供水管网 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | 电讯通信 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污（雨）水管网 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输配电线路 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | 土地征供 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽管网 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | 道路修建 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气管网 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母体公司情况 |  | 母体公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司属性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年度开票销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年度入库税收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容仅针对改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有项目审批手续履行情况 | 审批手续 |  |  | 审批时间 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合绩效评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 全全程代办服务安排 | 代办内容 | 代办员姓名 | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总负责 |  |  |  |
|  | 企业注册登记 |  |  |  |
|  | 项目预审、备案、环评审批、能评审查 |  |  |  |
|  | 土地征供、不动产登记 |  |  |  |
|  | 规划审批、审图、质监、安监、施工许可 |  |  |  |
|  | 水电气基础设施保障（现场） |  |  |  |
| 项目建设单位意见 |  | 我公司承诺各项申报材料及所填写内容真实、合法、完整、准确，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我公司承担全部责任。 法定代表人（签字）： 建设单位（盖章） |  |  |
| 项目落户所在区镇意见 |  | 经我区（镇）核实，申报材料真实，同意报项目预审。 区镇主要负责人（签字）： 区镇（盖章） |  |  |

附件5

海安市新征用地项目预审意见

区镇：                  初审时间:                  预审编号：

| 企业名称 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  |  | 本期投资（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 设备投资（万元） |  |  |  | 投资强度（万元/亩） |  |  |  |  |  |  |
| 年新增销售(万元） |  |  |  | 年新增税收（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 亩均年税收（万元） |  |  |  | 新增建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 新增计容建筑面积（㎡） |  |  |  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  | 竣工时间 |  |  |  | 建设周期 |  |  |  |
| 用地面积（亩） | 本期用地面积（亩） |  | 其中占用（亩） |  |  |  |  |  |  | 是否符合国土空间规划 |
|  |  |  | 存量用地 |  | 农用地 |  |  | 未利用地 |  |  |
| 项目年综合能源消费量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 预测万元工业增加值能耗(吨标准煤/万元) |  |  |  |  |
| 主要产品 及产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要原辅 及使用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺 流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门 初审 意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门参会 代表签字 | 发改委： |  | 资源规划局： |
|  |  | 生态环境局： |  | 数据局： |
|  |  | 财政局： |  | 税务局： |
|  |  | 商务局： |  | 应急管理局： |
|  | 预审委员会办公室主任（签字）： |  |  |  |
| 预审委 员会成 员意见 | 海安市发改委（盖章） 主要负责人（签字）： 年 月 日 |  | 海安市资源规划局（盖章） 主要负责人（签字）： 年 月 日 |  |
|  | 南通市海安生态环境局（盖章） 主要负责人（签字）： 年 月 日 |  | 海安市数据局（盖章） 主要负责人（签字）： 年 月 日 |  |
|  | 海安市财政局（盖章） 主要负责人（签字）： 年 月 日 |  | 海安市税务局（盖章） 主要负责人（签字）： 年 月 日 |  |
|  | 海安市商务局（盖章） 主要负责人（签字）： 年 月 日 |  | 海安市应急管理局（盖章） 主要负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 预审委员会副主任意见 | 市项目预审委员会副主任（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 预审委员会主任 意见 | 市项目预审委员会主任（签字） 年 月 日 |  |  |  |

说明：项目预审意见不得作为项目开工建设的依据。

附件6

海安市集体建设用地联营项目初审意见

区镇：                初审时间:                    预审编号：

| 企业名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  |  |  | 本期投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 设备投资（万元） |  |  |  |  | 投资强度（万元/亩） |  |  |  |  |  |
| 年新增销售(万元） |  |  |  |  | 年新增税收（万元） |  |  |  |  |  |
| 亩均年税收（万元） |  |  |  |  | 新增建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |
| 新增计容建筑面积（㎡） |  |  |  |  | 容积率 |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  | 建设周期 |  |  |  |
| 用地面积（亩） |  | 本期用地面积（亩） |  | 其中占用（亩） |  |  |  |  |  | 是否符合国土空间规划 |
|  |  |  |  | 存量用地 |  | 农用地 |  | 未利用地 |  |  |
| 项目年综合能源消费量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 预测万元工业增加值能耗 (吨标准煤/万元) |  |  |  |  |
| 主要产品 及产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要原辅 及使用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺 流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门 初审 意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 部门参会 代表签字 | 发改委： | 资源规划局： |
|  |  | 生态环境局： | 数据局： |
|  |  | 财政局： | 税务局： |
|  |  | 商务局： | 应急管理局： |
|  | 预审委员会办公室主任（签字）： |  |  |
| 市领导 意 见 |  |  |  |

说明：项目预审意见不得作为项目开工建设的依据。

附件7

企业投资项目设备清单

项目名称：                      填报日期：              单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单价 | 台数 | 总价 | 合计容量（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

区镇审核人（签字）          申报企业负责人（签字）

附件8 海安市新征用地工业项目质量评分标准 一、基本分（100分） （一）产业类别（满分20分） 编号; 产业分类; 分 值. 1; 电工电气、工程机械（含电梯）、汽车（轨道交通）零部件、高温合金、电子类元器件（含磁性材料）、功能膜材料、环保装备、储能产业、机器人及智能制造等; 终端产品20分，核心部件18分，其他产品15分. 2; 其他产业; 终端产品15分，核心部件13分，其他产品10分. 注：前瞻性产业、未来性产业打分参照第一类产业执行。 （二）企业属性（满分20分） 编 号; 属 性; 分 值. 1; 世界500强、中国500强、主板上市企业（含境外上市）; 20分. 2; 制造业单项冠军、国家级专精特新中小企业、创业板及科创板上市企业; 18分. 3; 省级专精特新中小企业、初创企业但国内细分行业冠军; 16分. 4; 高新技术企业; 14分. 5; 其他企业（含初创企业）; 12分. 注：同时满足多个属性时，按照就高不就低打分。 （三）总投资（满分15分） 编号; 总投资; 分 值. 内资; 外资. 1; ≥50亿元; 3亿美元; 15分. 2; ≥20亿元; 1亿美元; 14分. 3; ≥10亿元; 5000万美元; 13分. 4; ≥5亿元; 3000万美元; 12分. 5; 5亿元以下; /; 11分. 注：总投资含内资、外资的项目，按照就高不就低打分。 （四）固定资产投资强度（满分10分） 编 号; 亩均投资强度; 分 值. 开发区、高新区; 其余区镇. 1; ≥500万元; ≥450万元; 10分. 2; ≥450万元; ≥400万元; 9分. 3; ≥400万元; ≥350万元; 8分. 4; ≥350万元; ≥300万元; 7分. 5; ≥300万元; ≥250万元; 6分. 注：1.固定资产投资包括土地、厂房、设备等投资。2.投资强度低于最低标准，但亩均税收达到30万元（开发区、高新区）或20万元（其余区镇）的，得6分。 （五）亩均税收（满分35分） 编 号; 亩均税收; 分 值. 开发区、高新区; 其余区镇. 1; ≥50万元; ≥30万元; 35分. 2; ≥40万元; ≥25万元; 30分. 3; ≥30万元; ≥20万元; 25分. 4; ≥20万元; ≥15万元; 20分. 注：1.亩均税收在两档之间的按比例得分。2.总投资10亿元或3000万美元及以上项目，亩均税收不低于最低标准80%的，得15分。 二、加分类别 类别; 自然年度外资到账; 封顶分值. 外资项目; 总投资5亿元或3000万美元及以上项目; 500万美元（不含）以内部分，按每到账50万美元加0.5分；500万美元（含）以上部分，按每到账50万美元加1分。; 15分. 总投资5亿元或3000万美元以下项目; 自然年度外资到账，按每到账50万美元加0.5分。; 15分. 总部功能; 外资企业设立地区总部; 15分. 外资企业设立功能性机构、内资企业设立全国总部; 10分. 内资企业设立功能性总部、区域总部; 5分. 外贸经济; 年外贸进出口额每达1亿元，加2分; 10分. 注：外资企业总部设立需要符合省商务厅标准；内资企业需是中国500强、民营100强、上市公司、国企、央企。 三、减分类别 编号; 需要用能、排污及政府资金配套的; 封顶分值. 1; 用能; 非两高，按单位工业增加值能耗每高于0.5吨标煤/万元（等价值）2%的，减0.1分; 5分. 2; 两高，按单位工业增加值能耗每高于0.511吨标煤/万元（等价值）2%的，减0.2分; 10分. 3; 排污; 按年废水排放量每增加1000吨减0.05分（仅排放生活污水的不减分）; 5分. 4; 按年废气污染物排放量每增加0.1吨减0.1分（挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均为有组织加无组织）; 5分. 5; 按每增加0.1千克重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬、砷）减0.5分; 10分. 6; 政府资金; 需要市政府配套产业基金的，按每配套100万元产业基金减0.1分（市政府主动投资参股的不减分）。; 10分. 7; 需要市政府设备补贴的，按每补贴1%比例减1分。; 10分. 需要政府代建厂房的，按每代建1000平方米减0.5分。; 10分. 四、评级标准 1.优质项目：≥85分； 2.良好项目：≥70分； 3.一般项目：≥60分； 4.较差项目：＜60分。 附件9 海安市新征用地工业项目质量评分表 项目名称： 区镇： 审核人： 项目情况及得分 评分类别; 基本情况; 项目得分; 打分人签字; 打分 部门. 1.产业类别; 发改委. 2.企业属性; 发改委. 3.总投资; 发改委. 4.投资强度; 发改委. 5.亩均税收; 发改委. 6.外资项目加分; 商务局. 7.总部功能加分; 商务局. 8.外贸经济; 商务局. 9.用能减分; 发改委. 10.排污减分; 生态 环境局. 11.政府资金减分; 财政局. 总 分：. 项目评级：.

抄  送：市委各部门、各直属单位，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

海安市人民政府办公室                       2024年5月16日印发